UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS

SI055U - Gestión de Proyectos

Software de Refactorización Automatizada de Código Legacy a Lenguajes Modernos

DOCENTE: MBA. CANCHANO CARO, JAVIER TOLENTINO

INTEGRANTES:

- Andía Fernández, Diego Paolo

- Alvarez Huaringa, Sandro Enrique

- Condori Cutipa, Richard Roy

- Mansilla Bustamante, Miguel

- Soto Olivera, Gianpierre Cristian

- Uscuvilca Nizama, Brandon Efrain

2026-I

FORMATO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL

PROYECTO

SECCIÓN  A: IDENTIFICACIÓN DE ENTIDADES PARTICIPANTES

A.1. Datos generales del Proyecto

A.1.1. Título del Proyecto: Software de Refactorización Automatizada de Código Legacy a Lenguajes Modernos

A.1.2. Área de innovación

Tecnologías de información y comunicación

A.1.3 Actividad económica en la que se aplicará la innovación

Servicios de tecnologías de la información; consultoría en modernización de arquitectura de software.

A.1.4. Localización del proyecto (indicar donde se llevará a cabo el proyecto)

| Departamento | Provincia | Distrito | Código UBIGEO* |
| --- | --- | --- | --- |
| Lima | Lima | Rimac | 150128 |

*Ver www.inei.gob.pe/DocumentosPublicos/normatecnicaubigeo.pdf

A.1.5. Duración del proyecto (meses)

| 24 | Meses |
| --- | --- |

Máximo 24 meses

07/2026

A.1.6. Fecha estimada de inicio del proyecto

A.1.7. Datos del Coordinador General del Proyecto

| Nombres | Brandon Efrain |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Apellidos | Uscuvilca Nizama |  |  |  |
| Entidad a la que pertenece |  | LegacyBridge Solutions S.A.C |  |  |
| Fecha de nacimiento |  | 31/05/2001 | Sexo | M |
| DNI |  | 73052028 | RUC |  |
| Teléfono oficina |  | - |  |  |
| Teléfono personal |  | 3267885 |  |  |
| Celular |  | 902942725 |  |  |
| Correo electrónico |  | brandon.uscuvilca.n@uni.pe |  |  |

A.1.8. Datos del Coordinador Administrativo del proyecto

| Nombres | Gianpierre Cristian |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Apellidos | Soto Olivera |  |  |  |
| Entidad a la que pertenece |  | LegacyBridge Solutions S.A.C |  |  |
| Fecha de nacimiento |  | 07/12/2000 | Sexo | M |
| DNI |  | 75070277 | RUC | - |
| Teléfono oficina |  | - |  |  |
| Teléfono personal |  | 3262006 |  |  |
| Celular |  | 902390174 |  |  |
| Correo electrónico |  | gianpierre.soto.o@uni.pe |  |  |

Adjuntar el CV impreso y en formato electrónico según anexo de las Bases del Concurso

| A.2. Datos de las Entidades participantes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.2.1. Entidad solicitante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de Entidad Solicitante |  | Empresa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de la Entidad (1) |  | LegacyBridge Solutions S.A.C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dirección (2) |  | Distrito |  | Provincia |  |  | Departamento |  |  |  |  |
| Av. Separadora Industrial 879 |  | Ate |  | Lima |  |  | Lima |  |  |  |  |
| Año de Constitución |  | 2026 |  | Fecha de Inicio de actividades |  |  |  |  |  |  | 01/07/2026 |
| RUC |  | En trámite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teléfono |  | - |  | Fax |  |  |  | - |  |  |  |
| Correo electrónico |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Página Web |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ventas anuales del año anterior |  | No aplica |  |  | N° Trabajadores |  |  |  | 6 |  |  |
| Representante legal de la Entidad Solicitante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombres |  | Brandon Efrain |  |  |  | Apellidos |  |  |  | Uscuvilca Nizama |  |
| DNI |  | 73052028 |  |  |  | RUC |  |  |  |  |  |
| Correo electrónico |  | brandon.uscuvilca.n @uni.pe |  |  |  | Teléfono |  |  |  | 902942725 |  |

(1) Nombre de la Entidad  según Estatutos de constitución  de la empresa u organización de productores.

(2) Domicilio fiscal con carácter de constituido y en él se producirán las notificaciones en relación al presente concurso. Cualquier modificación

debe ser notificada a Innovate Perú

A.2.2. Entidades asociadas

| Tipo de Entidad Asociada | Universidad |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la Entidad(1) | Universidad Nacional de Ingenieria |  |  |  |
| Dirección (2) | Distrito | Provincia | Departamento |  |
| Av. Túpac Amaru 210, Rímac | Rímac | Lima | Lima |  |
| Año de Constitución | 1876 | Fecha de Inicio de actividades |  | 23/07/1876 |
| RUC | 20169004359 |  |  |  |
| Teléfono | 481-1070 | Fax | No Aplica |  |
| Correo electrónico | sec_general@uni.edu.pe |  |  |  |

(1) Nombre de la Entidad según Estatutos de constitución.   (2) Domicilio fiscal con carácter de constituido

A.3. Antecedentes de las entidades participantes

A.3.1. Indique los productos (bienes o servicios) que en la actualidad comercializa. (Sólo de la Entidad Solicitante)

La empresa será constituida con el propósito exclusivo de desarrollar y comercializar un software especializado en la refactorización automatizada de código legacy hacia lenguajes de programación modernos. Este producto constituye la única oferta comercial de la entidad y se encuentra actualmente en fase de desarrollo piloto como resultado del presente proyecto de innovación. El software, denominado provisionalmente LegacyBridge, permitirá a empresas con sistemas escritos en lenguajes obsoletos (tales como COBOL, Visual Basic 6.0, PHP, Java < 8.0) migrar su base de código hacia lenguajes modernos como Python, Java 17+, TypeScript o Go, de forma automatizada y asistida por inteligencia artificial. Al culminar el proyecto y validado el prototipo, la empresa iniciará su comercialización bajo un modelo de licenciamiento SaaS (Software as a Service) dirigido al segmento empresarial (B2B).

A.3.2. Principales actividades, experiencia en investigación, desarrollo tecnológico y/o transferencia, adaptación y validación de tecnología relacionada con el proyecto. (Entidad Solicitante y Asociada)

Entidad Solicitante: Los miembros fundadores de la empresa cuentan con formación académica de nivel universitario en Ingeniería de Sistemas por la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Durante su trayectoria académica desarrollaron proyectos de investigación vinculados al análisis estático de código, transformación de programas mediante árboles de sintaxis abstracta (AST) y aplicación de modelos de lenguaje (LLMs) para la generación y comprensión de código fuente. El equipo cuenta con experiencia en el uso de frameworks de análisis de código como Tree-sitter, ANTLR y herramientas de IA generativa como OpenAI Codex y modelos open-source equivalentes (StarCoder, CodeLlama). Esta base técnica constituye el fundamento para el desarrollo del software propuesto. Entidad Asociada – Universidad Nacional de Ingeniería (UNI): La UNI, a través de su Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática (FISI), cuenta con amplia experiencia en investigación aplicada en ingeniería de software, inteligencia artificial y transformación digital. Ha participado en proyectos de investigación financiados por CONCYTEC y ha suscrito convenios de cooperación con organismos internacionales para el desarrollo de tecnologías de la información. Sus grupos de investigación han publicado trabajos en revistas indexadas sobre tópicos de procesamiento de lenguaje natural aplicado al código fuente, migración de sistemas de información y modernización de arquitecturas de software.

A.3.3. Principal infraestructura física, equipamiento, tecnologías y principales procesos en uso se aportarán para el desarrollo del proyecto. (Entidad Solicitante y Asociada)

Entidad Solicitante: La empresa aportará estaciones de trabajo de alto rendimiento para el equipo de desarrollo, licencias de software de desarrollo (IDEs, herramientas de control de versiones, plataformas de CI/CD), así como créditos en servicios de computación en la nube (AWS y/o Google Cloud Platform) para el entrenamiento y despliegue de los modelos de inteligencia artificial. Adicionalmente, dispondrá de acceso a repositorios de código fuente público para alimentar los conjuntos de datos de entrenamiento del motor de refactorización. Entidad Asociada – UNI: La UNI aportará el uso de sus laboratorios de computación de la FIIS, servidores de procesamiento con capacidades de GPU para el entrenamiento de modelos de IA, acceso a bases de datos académicas y repositorios de investigación científica, así como la infraestructura para el desarrollo de tesis de pregrado y posgrado vinculadas al proyecto.

A.3.4. Principales aspectos que evidencien que la Entidad se beneficiará con los resultados del proyecto. (Sólo de la Entidad Asociada)

En primer lugar, los docentes e investigadores de la FIIS podrán publicar resultados en revistas especializadas indexadas (Scopus, Web of Science) sobre las técnicas de IA aplicadas a la migración de código, incrementando los indicadores bibliométricos de la institución. En segundo lugar, la UNI se posicionará como referente nacional en investigación aplicada para la modernización tecnológica empresarial, fortaleciendo sus lazos con la industria peruana y ampliando sus posibilidades de acceder a financiamiento de proyectos futuros.

A.3.5. Fondos recibidos por alguna entidad del Estado* (Sólo de la Entidad Solicitante)

| Nombre del Otorgante | Nombre del Proyecto | Monto S/. | Fecha de recepción (mm/aaaa) | Fecha de finalización (mm/aaaa) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Por tratarse de una empresa de nueva constitución, la Entidad Solicitante no ha recibido previamente fondos concursables de ninguna entidad del Estado peruano. El presente proyecto ante InnóvatePerú constituye la primera postulación a fondos públicos de fomento a la innovación. |  |  |  |  |

*Indicar si la Entidad Solicitante ha recibido otros beneficios para financiar proyectos culminados o en ejecución por parte del gobierno nacional o regional a través de cualquier programa de promoción.

A.3.6 Situación de los proyectos financiados por InnóvatePerú (PIMEN, PIPEI, PITEI, PIPEA)

El sistema registrará automáticamente la información llenada en el Módulo de la etapa Ficha de proyecto

| Número de Contrato | Nombre del Proyecto | Tipo de participación | Monto del aporte de FIDECOM / INNOVATE S/. | Fecha de Inicio (mm/aaaa) | Fecha de finalización (mm/aaaa) | Situación actual del bien, servicio o proceso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| La Entidad Solicitante no registra proyectos previos financiados por InnóvatePerú (FIDECOM, PIMEN, PIPEI, PITEI, PIPEA), dado que es una empresa de reciente constitución sin participación anterior en convocatorias del fondo. |  |  |  |  |  |  |

*Indicar si la Entidad Solicitante ha participado  en proyectos culminados o en ejecución financiados por Innóvate Perú – FIDECOM o por el INNOVATE, ya  sea como Entidad Ejecutora o Entidad Asociada o Colaboradora

SECCIÓN B:

MERCADO - COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

Presentar la información que sustente la adaptación o desarrollo de una nueva tecnología considerando su competitividad dentro del sector y la relación que existe con el mercado.

| B.1 Situación Actual de mercado del producto y/o servicio de la empresa |  |
| --- | --- |
| B.1.1 Situación del entorno empresarial |  |
| El sector de tecnologías de la información y comunicación (TIC) en el Perú ha registrado un crecimiento sostenido en los últimos años, impulsado por la aceleración de la transformación digital a raíz de la pandemia por COVID-19 y las exigencias del mercado global. Según datos del Ministerio de la Producción y del INEI, el sector TIC representa aproximadamente el 3% del PBI nacional y emplea a más de 80,000 personas a nivel formal. Dentro de este sector, uno de los desafíos más críticos que enfrentan las medianas y grandes empresas peruanas es la gestión de sistemas de software legacy: aplicaciones desarrolladas hace décadas sobre plataformas y lenguajes obsoletos como COBOL, Visual Basic 6.0, Delphi, PowerBuilder, Clipper y sistemas AS/400. Estas plataformas se encuentran ampliamente presentes en sectores estratégicos como la banca y finanzas, el sector público (ministerios, municipalidades, empresas estatales), la industria manufacturera, y el comercio. El mercado peruano de servicios de modernización de sistemas de información está dominado por grandes consultoras internacionales y empresas de outsourcing local, que ofrecen servicios de migración principalmente de forma manual, con equipos de ingenieros especializados. Esta modalidad resulta muy costosa (proyectos con presupuestos que oscilan entre los S/ 500,000 y S/ 5,000,000 según el volumen de código), de largo plazo (18 a 36 meses) y con alto riesgo de introducir errores funcionales durante el proceso. No existe en el mercado nacional una solución tecnológica automatizada, de fabricación local, que aborde esta problemática de manera accesible para empresas medianas. La competencia internacional ofrece herramientas parciales de refactorización asistida por IA (como GitHub Copilot o Amazon CodeWhisperer), pero ninguna está diseñada específicamente para la migración completa de sistemas legacy desde lenguajes obsoletos hacia lenguajes modernos en el contexto de empresas latinoamericanas. |  |

B.1.2 Situación actual de la empresa respecto a su negocio y participación del mercado

a) Producto y proceso de la empresa relacionado con el proyecto: La Entidad Solicitante es una startup tecnológica de próxima constitución, cuya actividad principal será el desarrollo del software LegacyBridge. Al ser una empresa nueva, no registra volúmenes históricos de producción ni ventas previas. El producto se encuentra en fase de desarrollo de prototipo funcional (Producto Mínimo Viable – MVP) en el marco del presente proyecto de innovación. El proceso de desarrollo del software seguirá el modelo cascada. Asimismo, el equipo técnico trabaja en la construcción de los módulos de análisis de código fuente, motor de transformación asistido por IA y módulo de validación funcional del código refactorizado. b) Organización y comercialización: La empresa está organizada como una sociedad anónima cerrada (SAC) con un equipo fundador conformado por los socios-ingenieros que lideran las áreas técnicas, comerciales y de operaciones. La comercialización del producto, una vez culminado el proyecto piloto, se realizará a través de un modelo SaaS con planes escalonados según el volumen de código procesado, complementado por servicios de implementación y soporte técnico. c) Principales clientes: Durante la fase piloto del proyecto, se trabajará con al menos dos empresas cliente identificadas con necesidades concretas de migración de sistemas legacy, las cuales actuarán como casos de uso reales para la validación del software. Estas empresas pertenecen al sector manufacturero y de servicios en Lima Metropolitana. d) Segmento de mercado actual: El segmento objetivo son empresas medianas y grandes del sector privado y público peruano que operan sistemas de información desarrollados en lenguajes obsoletos y que requieren modernizar sus plataformas tecnológicas para mejorar su competitividad, reducir costos de mantenimiento e integrar sus sistemas con tecnologías contemporáneas (APIs REST, microservicios, cloud computing). e) Oportunidad/problema que origina la innovación: El problema central identificado es el alto costo, largo plazo y elevado riesgo de error asociados a los procesos manuales de migración de código legacy. Esta realidad impide que muchas empresas emprenden proyectos de modernización tecnológica imprescindibles para su competitividad. La innovación propuesta —automatizar este proceso mediante IA— resuelve directamente esta barrera, haciendo la modernización tecnológica accesible, rápida y confiable.

| B.2 Identificación del mercado potencial como consecuencia de la innovación y sustentación de la oportunidad comercial existente del bien o servicio (nuevo o a ser a mejorado) |  |
| --- | --- |
| B.2.1 Identificación del mercado potencial, donde se implementará a escala comercial los resultados del proyecto |  |
| a) Relación producto-mercado: La innovación corresponde a la categoría Producto nuevo, mercado existente. El mercado de servicios de migración y modernización de software ya existe en el Perú, atendido actualmente por consultoras que realizan el proceso de forma manual y artesanal. LegacyBridge ofrece un producto tecnológico nuevo —una plataforma de automatización basada en IA— que ingresa a ese mercado existente con una propuesta de valor diferenciada: mayor velocidad, menor costo y riesgo de errores frente a los métodos manuales actuales. Se estima que el mercado potencial directo en Lima Metropolitana comprende aproximadamente 1,200 empresas medianas y grandes con sistemas legacy activos, identificadas en los sectores de banca y finanzas, retail, manufactura, telecomunicaciones y sector público. A nivel nacional, el mercado potencial asciende a más de 2,500 organizaciones. b) Características de los clientes: Los clientes objetivo son gerentes de TI y CIOs de empresas con presupuestos de modernización tecnológica activos o planificados. Sus principales características son: (i) cuentan con sistemas core de negocio desarrollados hace más de 10 años en lenguajes obsoletos; (ii) tienen dificultad para encontrar especialistas en dichos lenguajes, cuya disponibilidad en el mercado laboral peruano decrece año a año; (iii) enfrentan costos crecientes de mantenimiento correctivo; (iv) necesitan integrar sus sistemas con plataformas modernas de nube, APIs y aplicaciones móviles; y (v) tienen conciencia del riesgo que implica la postergación indefinida de la modernización. Su hábito de compra es B2B con ciclos de decisión de 2 a 6 meses, con participación de áreas técnicas y de finanzas en la evaluación. |  |

B.2.2 Competidores

a) Competidores directos e indirectos: Competidores directos: Las grandes consultoras tecnológicas internacionales con presencia en Perú (Accenture, NTT Data/Everis, IBM Global Services) que ofrecen servicios de migración de sistemas legacy de forma manual. También compiten soluciones internacionales de refactorización asistida por IA como Moderne (antes OpenRewrite), Stratozone (Google) y servicios de migración de AWS (AWS Migration Hub). A nivel regional, destaca la empresa brasileña Cast Software y la argentina Hexacta. Competidores indirectos: Consultoras locales de desarrollo de software que ofrecen reescritura manual de sistemas (Softtek Perú, Datum, GMD), y herramientas de desarrollo con funcionalidades parciales de sugerencia de código (GitHub Copilot, Amazon CodeWhisperer, Tabnine). b) Participación en el mercado: Las grandes consultoras internacionales concentran aproximadamente el 70% del gasto empresarial en proyectos de modernización de gran escala (más de S/ 1,000,000). El 30% restante lo capturan consultoras locales con proyectos de menor envergadura. No existe actualmente ninguna solución automatizada local con participación de mercado medible, lo que representa una oportunidad de entrada sin competencia directa en el segmento de automatización. c) Atributos de los competidores: Las consultoras ofrecen experiencia comprobada, equipos grandes y capacidad de gestión de proyectos complejos, pero a costos muy elevados y plazos prolongados. Las herramientas internacionales de IA tienen buenas capacidades de generación de código, pero no están diseñadas para migración completa de sistemas legacy ni para el contexto de lenguajes y arquitecturas predominantes en el mercado peruano.

B.3 Modelo de negocio y la estrategia empresarial para el ingreso a escala comercial de la innovación al mercado

B.3.1 Modelo de negocio y la estrategia empresarial para el ingreso a escala comercial de la innovación al mercado

a) Modelo de negocio: LegacyBridge operará bajo un modelo de negocio SaaS (Software as a Service) con modalidad B2B, complementado con servicios profesionales de implementación. La propuesta de valor central es reducir en al menos un 60% el tiempo y costo de migración de código legacy frente al método manual, minimizando simultáneamente el riesgo de errores funcionales mediante validación automatizada. La estructura de ingresos contempla tres líneas: (1) Suscripción mensual/anual a la plataforma, con planes escalonados según el volumen de líneas de código procesadas (Plan Starter: hasta 50,000 LOC/mes; Plan Business: hasta 500,000 LOC/mes; Plan Enterprise: ilimitado con soporte dedicado); (2) Servicios de implementación y consultoría técnica para proyectos de migración de gran escala; y (3) Contratos de mantenimiento y soporte post-migración. Adicionalmente, se contempla una modalidad on-premise para clientes con políticas estrictas de confidencialidad de código fuente (sector bancario, entidades de gobierno), donde el software se instala en la infraestructura del propio cliente. b) Estrategia de ingreso al mercado: La estrategia de entrada se estructurará en tres fases: Fase 1 (meses 1-6 post-proyecto): validación comercial con 2 a 3 clientes piloto remunerados en Lima, generando casos de éxito documentados. Fase 2 (meses 7-18): expansión a 15 clientes en Lima Metropolitana mediante ventas directas B2B y alianzas con integradores tecnológicos locales. Fase 3 (meses 19-36): expansión nacional e inicio de operaciones en mercados de Colombia y Chile mediante un modelo de partners regionales.

B.4 Capacidad y previsiones financieras para el escalamiento de los resultados esperados y la implantación.

B.4.1 Capacidad y previsiones financieras para el escalamiento de los resultados esperados y la implantación

La empresa cuenta con el capital inicial aportado por los socios fundadores y el financiamiento no reembolsable (RNR) de InnóvatePerú para cubrir los costos del proyecto de innovación. Para el escalamiento comercial post-proyecto, la estrategia financiera contempla: (i) ingresos propios generados por los primeros contratos comerciales durante el primer año del proyecto y (ii) acceso a líneas de crédito del programa Reactiva Perú o similares para capital de trabajo. Las proyecciones estiman ingresos desde el 2do año con 180 mil soles con una recuperación total en el 4to año.

B.5 Rentabilidad Económica y Financiera. B.5.1 Rentabilidad Económica y Financiera.

El proyecto demuestra una viabilidad financiera altamente robusta, justificada por la naturaleza escalable de un modelo SaaS, donde los costos marginales de procesamiento (nube/APIs) son cubiertos ampliamente por el valor del licenciamiento corporativo. Evaluado en un horizonte de 10 años y con una Tasa de Interés Mínima (TMAR) del 11%, los indicadores son los siguientes: - VAN (11%): S/. 769,497 - TIR: 51.7%. Payback: Recuperación total de la inversión en el Año 4. Conclusión: El proyecto es altamente viable y atractivo para la inversión. Un VAN positivo superior a los S/ 769,000 y una TIR del 51.7% indican que la iniciativa genera un valor excepcionalmente superior a la rentabilidad mínima exigida del 11%, asegurando su sostenibilidad comercial.

B.6 Archivos Adjuntos para la Sección B: Mercado

> Descargar Formato <

DESCARGAR EL ARCHIVO EXCEL ADJUNTO, COMPLETAR LA PESTAÑA "DATOS" EN FUNCION A SUS PROYECCIONES Y ADJUNTAR.

B.6.1 Archivo:

SECCIÓN C: MEMORIA TÉCNICA

C.1 Diagnóstico

C.1.1 Problema identificado que limita la competitividad de la empresa u oportunidad de mercado:

El problema central identificado es la incapacidad de las empresas peruanas de mediana y gran escala para modernizar de manera ágil, económica y confiable sus sistemas de software desarrollados sobre plataformas y lenguajes de programación obsoletos (código legacy). Esta situación genera una brecha tecnológica creciente que compromete su competitividad, incrementa sus costos operativos y limita su capacidad de innovación y adaptación a los mercados digitales actuales.

Los sistemas legacy representan, en promedio, entre el 60% y el 80% de la carga computacional de las organizaciones en sectores como banca, manufactura y gobierno. La ausencia de una solución automatizada, accesible y confiable para su modernización perpetúa esta situación, forzando a las empresas a elegir entre mantener costosos sistemas obsoletos o embarcarse en proyectos de migración manual de alto riesgo y costo prohibitivo.

C.1.2 Causas:

Causas directas que generan el problema:

Causa 1 – Escasez de especialistas en lenguajes legacy: La disponibilidad de programadores con dominio en COBOL, Visual Basic 6.0, PHP, Java < 8.0 en el mercado laboral peruano es mínima y decreciente. Los profesionales con estas competencias se encuentran próximos a la jubilación y los nuevos egresados no estudian estos lenguajes, generando un cuello de botella crítico en los proyectos de mantenimiento y migración.

Causa 2 – Alto costo y duración de los proyectos manuales de migración: Los proyectos de migración realizados por consultoras especializadas requieren equipos de 5 a 20 ingenieros durante 18 a 36 meses, con costos que raramente bajan de S/ 500,000, lo que los hace inaccesibles para empresas medianas.

Causa 3 – Inexistencia de herramientas automatizadas adaptadas al contexto nacional: Las soluciones internacionales de refactorización asistida por IA no están optimizadas para los stacks tecnológicos predominantes en el mercado peruano, no contemplan las particularidades del código heredado de empresas locales y no ofrecen soporte en español.

Causa 4 – Alto riesgo funcional percibido: La migración manual introduce frecuentemente errores lógicos difíciles de detectar, generando desconfianza en los tomadores de decisión y postergación indefinida de los proyectos de modernización.

C.1.3 Consecuencias o efectos:

- Consecuencias cuantitativas:

Las empresas con sistemas legacy activos destinan en promedio entre el 70% y el 80% de su presupuesto de TI al mantenimiento correctivo de estos sistemas, dejando menos del 20% para innovación. Esto equivale, en una empresa mediana, a un gasto improductivo de S/ 200,000 a S/ 800,000 anuales. Adicionalmente, los tiempos de respuesta ante incidentes en sistemas legacy son entre 3 y 5 veces mayores que en sistemas modernos, generando pérdidas operativas directas.

- Consecuencias cualitativas:

La incapacidad de modernización genera una pérdida progresiva de competitividad frente a competidores que operan sobre plataformas digitales ágiles. Impide la adopción de tecnologías estratégicas como computación en la nube, inteligencia artificial, análisis de datos en tiempo real y arquitecturas de microservicios. Asimismo, expone a las organizaciones a riesgos de seguridad informática crecientes, dado que los sistemas legacy no reciben actualizaciones de seguridad de sus fabricantes originales.

C.1.4 Tipo de innovación y descripción: El proyecto propone una innovación de producto (software) con componentes de innovación de proceso. Se trata del desarrollo de LegacyBridge, una plataforma de software que utiliza modelos de inteligencia artificial (específicamente, modelos de lenguaje de gran escala –LLMs– especializados en código fuente, combinados con técnicas de análisis estático basadas en árboles de sintaxis abstracta –AST–) para automatizar el proceso de refactorización y migración de código fuente escrito en lenguajes legacy hacia lenguajes de programación modernos. La innovación es de novedad a nivel nacional: no existe en el Perú ninguna herramienta de estas características desarrollada localmente. A nivel regional (América Latina), las soluciones similares son escasas, de alcance parcial y no contemplan los stacks tecnológicos específicos del mercado peruano. A nivel mundial, si bien existen herramientas de refactorización asistida (Moderne, AWS Transformation Hub), ninguna aborda de forma integral el espectro completo de lenguajes legacy relevantes para el mercado peruano ni ofrece un motor de validación funcional automático post-migración. La justificación para desarrollar la solución localmente, en lugar de importarla, radica en que: (i) las soluciones internacionales no están adaptadas a los patrones de código legacy prevalentes en las empresas peruanas; (ii) los costos de licenciamiento de soluciones internacionales equivalentes son prohibitivos para el segmento de empresas medianas peruanas; (iii) el desarrollo local permite incorporar soporte completo en español y adaptación a las normativas y estándares tecnológicos del sector público peruano. C.2 Descripción de las características de producto (bien y/o servicio) o proceso de la innovación presentada.

C.2.1 Indique los atributos, características o novedades tecnológicas del producto (bien o servicio) o proceso versus las características del mismo producto, sean locales, nacionales e internacionales, servicio o proceso si es que existe actualmente en el mercado. En caso no existe en el mercado igualmente señalar las novedades tecnológicas que se introducirán respecto a sustitutos existentes en el mercado.

| Atributos actuales | Consultora Manual | Github Copilot | AWS Transform Hub | Atributos esperados |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Automatización del proceso | 0% – proceso 100% manual | Parcial – sugerencias de código | Parcial – solo para .NET/Java | ≥ 85% de líneas migradas automáticamente |
| Tiempo de migración por cada 10,000 líneas de código | 30 a 90 días | No aplica (no es herramienta de migración completa) | 15 a 30 días (solo stacks AWS) | Menos de 5 días |
| Costo estimado por cada 10,000 líneas de código | S/ 80,000 – S/ 250,000 | USD 19/mes por desarrollador (sin migración completa) | Variable – presupuesto por proyecto | S/ 5,000 – S/ 15,000 (plan suscripción) |
| Lenguajes legacy soportados | Todos (manual) | No aplica a migración legacy | Java, .NET (limitado) | COBOL, VB6, Delphi, PowerBuilder, Clipper, FoxPro |
| Validación funcional automática post-migración | Manual – revisión por ingenieros | No incluida | Parcial | Módulo de pruebas automáticas con cobertura ≥ 90% |
| Soporte en español / contexto peruano | Sí (personal local) | No | No | Sí – interfaz, documentación y soporte en español |

C.2.2 Analizar el riesgo e incertidumbre del proyecto antes de su escalamiento

Riesgo técnico (probabilidad: media): La precisión del motor de IA en la migración de código puede ser inferior a la esperada para ciertos patrones de código legacy altamente específicos o no documentados. Mitigación: Se implementará un mecanismo de aprendizaje continuo que incorpora retroalimentación de los usuarios para mejorar iterativamente la precisión del modelo. El piloto con empresas reales permitirá calibrar el modelo antes del escalamiento. Riesgo de adopción de mercado (probabilidad: media-baja): Las empresas pueden mostrar resistencia al cambio por desconfianza en la capacidad de la IA para manejar su código core de negocio. Mitigación: La estrategia comercial incluirá pruebas gratuitas limitadas (POC – Proof of Concept) y casos de éxito documentados con métricas verificables. Riesgo de propiedad intelectual (probabilidad: baja): Existe riesgo de que terceros cuestionen la titularidad del código migrado. Mitigación: Se establecerán cláusulas contractuales claras sobre la titularidad del código resultante, que corresponde íntegramente al cliente. Riesgo de disponibilidad de datos de entrenamiento (probabilidad: media): La calidad del modelo de IA depende de la disponibilidad de pares de código legacy/moderno para el entrenamiento. Mitigación: Se utilizarán repositorios públicos de código abierto y se establecerán acuerdos de uso de datos anónimos con los clientes piloto.

C.3 Antecedentes e Investigaciones recientes sobre la innovación a desarrollar.

C.3.1 Antecedentes e investigaciones recientes sobre el problema a resolver.

a) Estado actual del conocimiento: A nivel internacional, la investigación en transformación automatizada de programas tiene una larga trayectoria académica. Los enfoques tradicionales se basaban en reglas de transformación sobre representaciones intermedias del código (árboles de sintaxis abstracta –AST– y grafos de flujo de control –CFG–). Herramientas como ANTLR (Parr, 2013) y Tree-sitter (GitHub, 2018) han permitido construir parsers robustos para una amplia variedad de lenguajes de programación, incluyendo lenguajes legacy. La irrupción de los modelos de lenguaje de gran escala (LLMs) especializados en código ha supuesto un cambio de paradigma. Modelos como Codex (Chen et al., 2021 – OpenAI), StarCoder (Li et al., 2023 – BigCode), CodeLlama (Rozière et al., 2023 – Meta AI) y DeepSeek-Coder (Guo et al., 2024) han demostrado capacidades notables para la comprensión y generación de código fuente en múltiples lenguajes. Estudios recientes (Pan et al., 2024; Gu et al., 2023) han explorado el uso de LLMs para la traducción automática entre lenguajes de programación, con resultados prometedores en pares de lenguajes modernos, aunque con limitaciones en lenguajes legacy poco representados en los corpus de entrenamiento. A nivel de herramientas comerciales, Moderne (anteriormente OpenRewrite) ofrece capacidades de refactorización automatizada para Java mediante reglas declarativas, pero no aborda lenguajes legacy de las décadas de 1980-1990. Amazon CodeTransform (2023) permite la migración de proyectos Java 8 a Java 17, pero su alcance es limitado. Micro Focus (ahora OpenText) ofrece herramientas para sistemas COBOL pero a costos de licenciamiento muy elevados y sin soporte para otros lenguajes legacy. b) Desventajas y limitaciones de las soluciones existentes: Las soluciones basadas exclusivamente en reglas (rule-based) presentan baja cobertura para código legacy con patrones heterogéneos y mal documentados. Los LLMs genéricos tienen tendencia a alucinaciones (generación de código plausible pero funcionalmente incorrecto) cuando procesan código legacy, al estar subrepresentados en sus datos de entrenamiento. Ninguna solución existente integra un módulo de validación funcional automático que garantice la equivalencia semántica del código migrado. c) Trabajos de investigación relevantes (últimos 10 años): Pan, S. et al. (2024). 'Lost in Translation: A Study of Bugs Introduced by Large Language Models while Translating Code'. arXiv:2308.03109. – Estudio sistemático sobre errores introducidos por LLMs en traducción de código. Gu, Z. et al. (2023). 'Bi-Coder: Learning Bilingual Encoding for Neural Code Translation'. Proceedings of the 61st Annual Meeting of the ACL. – Propuesta de modelo neuronal para traducción bidireccional de código. Rozière, B. et al. (2023). 'Code Llama: Open Foundation Models for Code'. arXiv:2308.12950 (Meta AI). – Presentación del modelo de IA especializado en código más relevante de código abierto. Tufano, M. et al. (2019). 'Learning How to Mutate Source Code from Bug Fixes'. Proceedings of ICSME 2019, IEEE. – Investigación seminal sobre aprendizaje automático aplicado a transformación de código fuente. Kochhar, P. S. et al. (2016). 'A Large-scale Study of the Relationship Between Code Quality and Developer Experience'. Proceedings of MSR 2016. – Estudio sobre la relación entre deuda técnica (incluyendo código legacy) y productividad.

C.3.2 Indicar si el conocimiento o la tecnología que se utilizará son de uso libre o restringido, si existen patentes directamente relacionadas con las alternativas tecnológicas elegidas, tanto a nivel nacional como internacional.

C.4 Objetivos

C.4.1 Objetivo general, específicos y resultados del proyecto.

| Objetivo General (Propósito del Proyecto) |  | Resultados Finales (bien, servicio o proceso) | Medios de verificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Desarrollar y validar a escala piloto una plataforma de software basada en inteligencia artificial que automatice la refactorización de código legacy hacia lenguajes de programación modernos, reduciendo en al menos un 60% el tiempo y costo del proceso frente al método manual. |  | R1. Prototipo funcional de LegacyBridge validado con al menos 2 empresas piloto, con una tasa de automatización ≥ 85% y tasa de errores funcionales post-migración ≤ 5%. | MV1. Informe técnico de validación piloto firmado por las empresas cliente. MV2. Reporte de métricas de desempeño del software (tasa de automatización, tasa de error, tiempo de procesamiento). MV3. Código fuente del prototipo depositado en repositorio con control de versiones. |
| Objetivos Específicos (Componentes) |  |  | Resultados intermedios (indicadores_éxitos parciales) |
| 1 | C1. Diseñar y desarrollar el módulo de análisis y parsing de código legacy (soporte para COBOL, Visual Basic 6.0, PHP, Java < 8.0). |  | P1. Parser funcional para los 4 lenguajes legacy objetivo, validado con un corpus de prueba de al menos 50,000 líneas de código real. |
|  |  |  | P2. Documentación técnica del módulo de análisis. |
| 2 | C2. Desarrollar y entrenar el motor de transformación basado en IA (fine-tuning de LLM) para la generación de código en Python, Java 17 y TypeScript. |  | P1. Modelo de IA entrenado con dataset de al menos 200,000 pares de fragmentos código legacy/moderno. |
|  |  |  | P2. Tasa de exactitud sintáctica del código generado ≥ 90% en conjunto de evaluación. |
| 3 | C3. Desarrollar el módulo de validación funcional automática del código migrado (generación y ejecución de pruebas unitarias). |  | P1. Módulo de generación automática de pruebas unitarias con cobertura ≥ 90% de las funciones migradas. |
|  |  |  | P2. Tasa de detección de errores funcionales ≥ 95% en conjunto de prueba. |
| 4 | C4. Integrar los módulos en una plataforma web accesible (frontend + API) y realizar la validación piloto con empresas reales. |  | P1. Plataforma web funcional con interfaz de usuario intuitiva. |
|  |  |  | P2. Al menos 2 proyectos de migración piloto completados satisfactoriamente con empresas cliente. |
| 5 | C5. Gestión y Cierre de Proyecto |  | P1. Al menos 1 artículo enviado a revista indexada. |
|  |  |  | P2. Solicitud de registro de software ante INDECOPI presentada. |
|  |  |  | P3. Informe final del proyecto aprobado por InnóvatePerú. |

C.4.2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

| Actividad |  | Año 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Año 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| C1. Diseñar y desarrollar el módulo de análisis y parsing de código legacy (soporte para COBOL, Visual Basic 6.0, PHP, Java < 8.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Relevamiento y documentación de lenguajes legacy objetivo | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Diseño de arquitectura del módulo de parsing y representación AST |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Desarrollo de gramáticas y parsers (ANTLR / Tree-sitter) |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Pruebas y validación del módulo de parsing |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C2. Desarrollar y entrenar el motor de transformación basado en IA (fine-tuning de LLM) para la generación de código en Python, Java 17 y TypeScript |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Recolección y curación del dataset de entrenamiento |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Fine-tuning del modelo LLM base |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Evaluación y optimización del modelo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C3. Desarrollar el módulo de validación funcional automática del código migrado (generación y ejecución de pruebas unitarias) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Diseño del sistema de generación de pruebas unitarias |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Desarrollo e integración del módulo de validación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Pruebas e Integración del módulo de validación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| C4. Integrar los módulos en una plataforma web accesible (frontend + API) y realizar la validación piloto con empresas reales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Diseño de arquitectura de la plataforma web y API REST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Desarrollo del frontend y API REST de la plataforma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  |
| 4.2. | Integración de módulos y pruebas de sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |
| 4.3. | Ejecución de proyectos piloto con empresas cliente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |
| 4.4. | Ajustes finales y documentación técnica del sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |
| C5. Gestión y Cierre de Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Formulación del proyecto | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Estudio de mercado | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Publicación de artículos en revistas especializadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 5.4. | Propiedad intelectual (registro de software) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |
| 5.5. | Elaboración y presentación de tesis | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 5.6. | Elaboración y presentación del Informe Técnico Financiero |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |
| 5.7. | Taller de difusión de resultados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 5.8. | Elaboración y presentación del informe final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

C.5 DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA

C.5.1. Plan Metodológico del proyecto (diseños experimentales, sistemas de registros, técnicas a utilizar, factores y variables a estudiar, entre otros)

El proyecto investiga y desarrolla una plataforma de software basada en Inteligencia Artificial aplicada a la transformación de código fuente, específicamente en el dominio de la migración automatizada de sistemas legados. Las tecnologías centrales comprenden:

- Análisis estático y parsing de código legacy: Construcción de analizadores léxico-sintácticos (parsers) para lenguajes COBOL, VB6, Delphi y PowerBuilder mediante gramáticas formales (BNF/EBNF) y árboles de sintaxis abstracta (AST).

- Fine-tuning de Modelos de Lenguaje de Gran Escala (LLM): Adaptación de modelos preentrenados (familia GPT, LLaMA, CodeT5 u equivalente) mediante técnicas de ajuste supervisado sobre corpus de pares de código legacy/moderno para la generación de código en Python, Java 17 y TypeScript.

- Generación automática de pruebas unitarias: Uso de IA generativa y técnicas de análisis de cobertura para producir suites de prueba que validen la equivalencia funcional del código migrado.

- Arquitectura de plataforma web distribuida: Integración de módulos mediante una API RESTful y un frontend intuitivo accesible para equipos técnicos de empresas cliente.

Componente 1 — Diseñar y desarrollar el módulo de análisis y parsing de código legacy (C1)

Lógica procesal

El diseño del módulo de parsing sigue una metodología de Ingeniería de Software Dirigida por Gramáticas Formales, con validación iterativa sobre corpus reales.

Etapa 1.1 — Relevamiento y formalización de gramáticas

- Se recopilarán especificaciones formales de los cuatro lenguajes objetivo (COBOL, Visual Basic 6.0, PHP, Java < 8.0) a partir de documentación oficial, ISO/ANSI y literatura especializada.

- Se definirán gramáticas EBNF para cada lenguaje, cubriendo estructuras de control, tipos de datos, llamadas a procedimientos, acceso a datos y declaraciones de variables.

- Herramientas: ANTLR4 como generador de parsers; gramáticas de referencia del repositorio público antlr/grammars-v4 como punto de partida a extender.

Etapa 1.2 — Construcción de los parsers y generación de AST

- Para cada lenguaje se implementará un pipeline: Lexer → Parser → Visitor/Listener → AST normalizado.

- El AST de salida seguirá un esquema jerárquico unificado (JSON/XML interno) que abstraiga las particularidades sintácticas de cada lenguaje fuente, facilitando la traducción en C2.

- Se registrará la cobertura gramatical por construcción sintáctica.

Etapa 1.3 — Construcción del corpus de prueba y validación

- Se compilará un corpus de prueba de ≥ 50,000 líneas de código real por lenguaje, proveniente de: proyectos de código abierto, sistemas históricos disponibles públicamente, y fragmentos anonimizados aportados por empresas piloto bajo acuerdo de confidencialidad.

- Diseño de validación: pruebas de regresión automatizadas; para cada fragmento de código se comprobará que el parser produce un AST válido y completo sin errores de reconocimiento.

Componente 2 — Desarrollar y entrenar el motor de transformación basado en IA (fine-tuning de LLM) para la generación de código en Python, Java 17 y TypeScript (C2)

Lógica procesal

Se adopta una metodología de Investigación y Desarrollo Experimental en IA, siguiendo el ciclo: construcción de dataset → selección y ajuste de modelo → evaluación → refinamiento iterativo.

Etapa 2.1 — Construcción del dataset de entrenamiento

- Se construirá un dataset de ≥ 200,000 pares de fragmentos (código legacy → código moderno equivalente) organizados por lenguaje fuente (COBOL, Visual Basic 6.0, PHP, Java < 8.0) y lenguaje destino (Python, Java 17, TypeScript).

- Fuentes de datos: repositorios GitHub con migraciones documentadas, bases de datos de transformaciones manuales realizadas por expertos, y generación sintética supervisada de pares simples.

- Preprocesamiento: normalización de indentación, eliminación de comentarios no funcionales, tokenización específica por lenguaje, filtrado de pares con errores de compilación.

- Partición: 80% entrenamiento, 10% validación, 10% evaluación; estratificada por lenguaje y tipo de construcción sintáctica.

Etapa 2.2 — Selección de arquitectura base y fine-tuning

- Se evaluarán modelos base de código abierto (CodeT5+, StarCoder, DeepSeek-Coder) mediante benchmarks de generación de código en lenguajes objetivo antes del fine-tuning, seleccionando el de mayor desempeño base.

- Técnica de ajuste: Supervised Fine-Tuning (SFT) con posible aplicación de LoRA (Low-Rank Adaptation) para eficiencia computacional.

- Infraestructura: clúster GPU (NVIDIA A100 o equivalente) con frameworks PyTorch + HuggingFace Transformers.

- Se realizarán al menos 3 rondas iterativas de ajuste: cada ronda incorpora análisis de errores de la anterior para mejorar la curación del dataset o los hiper-parámetros.

Etapa 2.3 — Evaluación del modelo

- Evaluación sobre el conjunto de prueba independiente mediante métricas automáticas y experimento de compilación.

Componente 3 — Desarrollar el módulo de validación funcional automática del código migrado (generación y ejecución de pruebas unitarias) (C3)

Lógica procesal

Se aplica una metodología de Generación Automática de Pruebas combinando análisis de flujo de datos del AST (C1) con técnicas de IA generativa.

Etapa 3.1 — Diseño del motor de generación de pruebas

- A partir del AST del código original (C1) se extraerán: precondiciones, postcondiciones, rangos de entrada válidos, y puntos de ramificación (branches).

- Se implementará un motor que, para cada función/procedimiento migrado, genere automáticamente casos de prueba unitaria en el framework del lenguaje destino (pytest para Python, JUnit para Java, Jest para TypeScript).

- Estrategias de generación: partición de equivalencia, análisis de valores límite, cobertura de ramas (branch coverage).

Etapa 3.2 — Implementación del módulo de ejecución y comparación

- El módulo ejecutará las pruebas generadas tanto sobre el código original (en un entorno de emulación/interpretación) como sobre el código migrado, comparando salidas para detectar discrepancias funcionales.

- Se registrarán resultados de ejecución en una base de datos de trazabilidad.

Etapa 3.3 — Validación del módulo

- Diseño de validación: se seleccionarán 50 funciones representativas de diferentes patrones lógicos (ciclos, condicionales, acceso a datos, recursión) para evaluar la cobertura y la tasa de detección de errores introducidos deliberadamente (fault injection).

Componente 4 — Integrar los módulos en una plataforma web accesible (frontend + API) y realizar la validación piloto con empresas reales (C4)

Lógica procesal

Se aplica metodología de Desarrollo Ágil con Validación Empírica mediante piloto controlado con empresas reales.

Etapa 4.1 — Integración de módulos y desarrollo de la plataforma

- Integración de C1, C2 y C3 mediante una API RESTful (FastAPI o equivalente) con autenticación, gestión de proyectos de migración, cola de procesamiento y panel de resultados.

- Frontend: interfaz web accesible (React/Next.js) con funcionalidades de: carga de código fuente, selección de lenguaje destino, visualización del código migrado con diferencias marcadas, descarga de suite de pruebas, y panel de métricas de migración.

- Pruebas de integración continua: unitarias, de integración y de carga (≥ 100 solicitudes concurrentes simuladas).

Etapa 4.2 — Diseño y ejecución del piloto

- Diseño cuasiexperimental de medición antes-después: cada empresa piloto ejecutará un proyecto de migración real seleccionado, registrando el tiempo y costo con el método manual (línea base documentada) y con LegacyBridge.

- Se reclutarán ≥ 2 empresas piloto con sistemas legacy activos (al menos uno por cada lenguaje fuente prioritario: COBOL y VB6/Delphi/PowerBuilder).

- Protocolo piloto: (i) firma de acuerdo de confidencialidad; (ii) selección de módulo de migración acotado (500–5,000 líneas); (iii) ejecución de la migración con la plataforma; (iv) validación funcional por el equipo técnico de la empresa; (v) recolección de métricas.

Componente 5 — Gestión y Cierre de Proyecto (C5)

Lógica procesal

Gestión continua

- Metodología de gestión ágil: sprints quincenales con revisión de avances, identificación de riesgos y ajuste de planificación.

- Sistema de control de versiones: todo el código fuente depositado en repositorio Git con control de versiones semántico (MV3).

- Reuniones de seguimiento mensuales con el equipo y trimestrales con InnóvatePerú.

- Registro de hitos en herramienta de gestión de proyectos (Jira, Trello o equivalente).

Cierre y transferencia

- Redacción y envío de artículo científico: documentación de la arquitectura del sistema, metodología de fine-tuning, y resultados del piloto; sometido a revista indexada (Scopus/WoS) en el área de Ingeniería de Software o IA aplicada.

- Registro de software ante INDECOPI: preparación y presentación de la solicitud de registro de LegacyBridge como obra de software nacional.

- Informe final del proyecto: compilación de todos los resultados, métricas, lecciones aprendidas y recomendaciones para escalamiento; sometido a aprobación de InnóvatePerú.

C.6. PROPIEDAD INTELECTUAL

C.6.1 PROPIEDAD INTELECTUAL

a. Aplicación de Propiedad Intelectual: Sí. b. Tipo de propiedad intelectual a aplicar: Se evaluará la solicitud de Patente de Invención ante INDECOPI para el método específico de transformación automatizada de código basado en la combinación de análisis AST y modelos de lenguaje especializados, en la medida en que se cumplan los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial establecidos en el Decreto Legislativo 1075. c) Distribución de la explotación comercial de la propiedad intelectual: La titularidad de la propiedad intelectual generada en el proyecto corresponderá en un 70% a la Entidad Solicitante (empresa startup) y en un 30% a la Entidad Asociada (UNI), conforme al Contrato de Asociación en Participación suscrito entre ambas partes. La explotación comercial del software será llevada a cabo exclusivamente por la Entidad Solicitante, la cual reconocerá a la UNI un porcentaje de regalías sobre los ingresos netos derivados de la licencia del software, según los términos pactados en el contrato de asociación.

C.7 IMPACTOS ESPERADOS

| C.7.1. Impactos Económicos | El principal impacto económico se manifestará en la reducción significativa del costo de modernización tecnológica para las empresas peruanas. Se estima que LegacyBridge puede reducir en un 60-70% el presupuesto que una empresa mediana destinaría a un proyecto de migración manual equivalente, liberando recursos para inversión en innovación y nuevas capacidades. |
| --- | --- |
| C.7.2. Impactos Sociales | El proyecto generará empleo directo de alta calificación: se estima la creación de entre 8 y 15 puestos de trabajo permanentes en los primeros 3 años, en roles de ingeniería de software, ciencia de datos, ventas técnicas y soporte, con remuneraciones superiores al promedio del sector TIC nacional. Indirectamente, al acelerar la modernización tecnológica de las empresas cliente, el software contribuirá a preservar y crear empleos en dichas organizaciones al hacer sus operaciones más eficientes y competitivas. Asimismo, la colaboración con la UNI beneficiará a estudiantes que desarrollarán sus tesis y adquirirán experiencia en proyectos de IA de vanguardia, mejorando su empleabilidad. |
| C.7.3. Impactos en la formación de cadenas productivas o clusters y otras externalidades | El proyecto contribuirá al fortalecimiento del ecosistema tecnológico peruano mediante la creación de vínculos entre la academia (UNI) y el sector empresarial privado, sentando un precedente de colaboración universidad-empresa en el campo de la inteligencia artificial aplicada. Los resultados del proyecto podrán ser replicados y adaptados por otras startups tecnológicos peruanas, generando un efecto multiplicador en el ecosistema de innovación nacional. Adicionalmente, la disponibilidad de una herramienta local de modernización de software estimulará la demanda de servicios complementarios (consultoría, capacitación, integración de sistemas), fortaleciendo cadenas de valor en el sector TIC. |
| C.7.4. Impactos en Tecnología | El proyecto generará conocimiento tecnológico original en el campo de la aplicación de LLMs para la migración de código legacy, con potencial de publicación en revistas científicas internacionales indexadas. Los algoritmos y técnicas desarrolladas podrán ser replicados y adaptados por otras empresas del sector TIC peruano y latinoamericano que enfrenten problemas similares. La metodología de fine-tuning para código legacy en español/contexto latinoamericano constituirá un aporte original al estado del arte en ingeniería de software asistida por IA. |
| C.7.5. Impactos Ambientales | Los impactos ambientales directos del proyecto son mínimos y positivos. Al ser un producto de software, no genera residuos físicos ni emisiones en su proceso de desarrollo. El entrenamiento de los modelos de IA requiere consumo energético en servidores cloud, que se mitigará mediante la selección de proveedores con certificaciones de energía renovable (AWS y GCP ofrecen opciones de regiones con energía 100% renovable). Indirectamente, al reducir la necesidad de grandes equipos de consultores que viajan frecuentemente a los clientes, la solución contribuye a reducir la huella de carbono asociada a los proyectos de modernización tecnológica. |

| C.7.6. Medidas de mitigación para los impactos ambientales identificados como negativos y permanentes (o temporales) | Dado que los impactos ambientales del proyecto son de naturaleza mínima y no permanente, las medidas de mitigación son las siguientes: (i) Selección preferente de regiones de computación en nube con mayor porcentaje de energía renovable en su matriz energética para el entrenamiento de modelos de IA. (ii) Optimización del proceso de entrenamiento (uso de técnicas de fine-tuning eficiente como LoRA/QLoRA) para minimizar el consumo computacional. (iii) Política de trabajo remoto para el equipo del proyecto, reduciendo emisiones por desplazamiento. No se anticipan impactos ambientales permanentes o de magnitud significativa derivados del escalamiento comercial del software. |
| --- | --- |

C.8. RECURSOS NECESARIOS

C.8.1 Presentación del Equipo Técnico

| Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Documento (DNI/CE/ PASAPORTE) | Profesión | Especialidad | Función técnica en el proyecto | % de dedicación | Entidad a la que pertenece |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uscuvilca | Nizama | Brandon Efrain | 73052028 | Ingeniero de Sistemas | Gestor de Proyectos Tecnológicos | - Coordinar y documentar la validación del piloto con al menos 2 empresas cliente para la emisión del informe técnico firmado. - Redactar y gestionar el envío de al menos 1 artículo científico basado en los resultados a una revista indexada. - Preparar y presentar la solicitud de registro del software ante INDECOPI. - Elaborar, sustentar y consolidar el informe final del proyecto para la aprobación y cierre ante InnóvatePerú. | 70% | Universidad Nacional de Ingeniería |
| Alvarez | Huaringa | Sandro Enrique | 71617682 | Ingeniero de Sistemas | Desarrollador Frontend y Diseñador UI/UX | - Diseñar y construir la plataforma web accesible e intuitiva para que los usuarios puedan cargar su código antiguo y visualizar la refactorización. - Consumir los servicios de la API Backend para mostrar reportes visuales, tasas de cobertura de pruebas, métricas de desempeño y permitir la descarga del código moderno. - Asistir técnicamente durante el despliegue y uso de la interfaz en las pruebas con las empresas piloto. | 70% | Universidad Nacional de Ingeniería |
| Soto | Olivera | Gianpierre Cristian | 75070277 | Ingeniero de Sistemas | Desarrollador Backend y Arquitecto de Software | - Diseñar e implementar la API de la plataforma web que conecte y orqueste el flujo de datos entre el parser, el motor de IA y el validador de pruebas. - Estructurar y administrar el repositorio con control de versiones donde se depositará el código fuente del prototipo. - Garantizar que la arquitectura soporte la carga de archivos, procesamiento asíncrono y cumpla con las metas de reducción de tiempo y costo del 60% frente al método manual. | 70% | Universidad Nacional de Ingeniería |
| Andia | Fernandez | Diego | 71336301 | Ingeniero de Sistemas | Ingeniero de QA Automation | - Desarrollar el módulo de validación funcional automática que genere y ejecute dinámicamente pruebas unitarias sobre el código migrado. - Garantizar que las pruebas unitarias generadas de forma automática cubran como mínimo el 90% de las funciones transformadas. - Calibrar las herramientas de testing para alcanzar una tasa de detección de errores funcionales >= 95%. - Monitorear e informar sobre las métricas críticas del software: tasa de automatización, tasa de error post-migración y tiempos de procesamiento. | 70% | Universidad Nacional de Ingeniería |
| Mansilla | Bustamante | Miguel | 73247240 | Ingeniero de Sistemas | Ingeniero de Inteligencia Artificial | - Diseñar y ejecutar el proceso de fine-tuning del Modelo de Lenguaje (LLM) encargado de traducir el código legacy a Python, Java 17 y TypeScript. - Procesar, limpiar y estructurar el dataset de entrenamiento de al menos 200,000 pares de fragmentos de código (legacy/moderno) . - Evaluar y optimizar el modelo de IA para garantizar una tasa de exactitud sintáctica >= 90% en los entornos de evaluación. | 70% | Universidad Nacional de Ingeniería |
| Condori | Cutipa | Richard Roy | 74206347 | Ingeniero de Sistemas | Desarrollador de Software | - Diseñar y desarrollar el módulo de análisis sintáctico y parsing de código fuente para los 4 lenguajes objeto: COBOL, Visual Basic 6.0, PHP, Java < 8.0. - Construir y validar el parser utilizando un corpus de prueba de al menos 50,000 líneas de código real para asegurar la correcta generación de Árboles de Sintaxis Abstracta (AST). - Redactar la documentación técnica detallada del módulo de análisis para asegurar la mantenibilidad del sistema. | 70% | Universidad Nacional de Ingeniería |

Adjuntar los CV impresos y en formato electrónico según anexo de las Bases del Concursos.

Los consultores y Coordinador Administrativo no forman parte del Equipo Técnico.

SECCIÓN D: PRESUPUESTO DEL PROYECTO

D.1.

CUADRO Nº 1: Presupuesto por entidades aportantes. *

CUADRO Nº 2: Presupuesto por partida de gasto y entidades aportantes. *

CUADRO Nº 3: Equipos y bienes duraderos.

CUADRO Nº 4: Recursos humanos – honorarios y valorización del equipo técnico.

CUADRO Nº 5: Consultorías.

CUADRO Nº 6: Servicios de terceros.

CUADRO Nº 7: Pasajes y viáticos.

CUADRO Nº 8: Materiales e insumos.

CUADRO Nº 9: Otros gastos elegibles.

CUADRO Nº 10: Gastos de gestión.

CUADRO de Equipo formulador del proyecto.

*Los presupuestos de los cuadros Nº 1 y 2 del presupuesto, se completarán de forma automática en el sistema en línea, en función del llenado de los cuadros Nº 3 al 10.

CUADRO Nº 1:   PRESUPUESTO POR ENTIDADES APORTANTES

| Entidad | Aporte No Monetario S/. | Aporte Monetario S/. | Aporte Total S/. | Porcentaje % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Entidad Solicitante: | S/ 21,500.00 | S/ 0.00 | S/ 21,500.00 | 5.48% |
| ENTIDAD ASOCIADA: UNI | S/ 0.00 | S/ 121,000.00 | S/ 121,000.00 | 30.83% |
| RNR: INNOVATE | S/ 250,000.00 | S/ 0.00 | S/ 250,000.00 | 63.69% |
| MONTO TOTAL DE APORTES | S/ 271,500.00 | S/ 121,000.00 | S/ 392,500.00 | 100% |

CUADRO Nº 2: PRESUPUESTO POR PARTIDA DE GASTO Y ENTIDADES APORTANTES

| Partida Presupuestal de Gasto | Aporte Monetario |  |  | Aporte No Monetario |  | Total S/. | % Aporte INNOVATE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INNOVATE | E. Solicitante S/. | E. Asociadas S/. | E. Solicitante S/. | E. Asociadas S/. |  |  |
| HONORARIOS | S/ 170,000.00 | S/ 0.00 | S/ 105,000.00 |  |  | S/ 275,000.00 | 61.82% |
| EQUIPOS Y BIENES DURADEROS | S/ 35,000.00 | S/ 11,500.00 | S/ 6,500.00 |  |  | S/ 53,000.00 | 66.04% |
| MATERIALES E INSUMOS | S/ 10,000.00 | S/ 4,500.00 | S/ 0.00 |  |  | S/ 14,500.00 | 68.97% |
| CONSULTORÍAS | S/ 15,000.00 | S/ 5,000.00 | S/ 0.00 |  |  | S/ 14,500.00 | 75.00% |
| SERVICIOS DE TERCEROS | S/ 12,000.00 | S/ 0.00 | S/ 8,000.00 |  |  | S/ 20,000.00 | 60.00% |
| PASAJES Y VIÁTICOS | S/ 3,000.00 | S/ 0.00 | S/ 0.00 |  |  | S/ 3,000.00 | 100.00% |
| GASTOS DE GESTIÓN | S/ 5,500.00 | S/ 0.00 | S/ 1,500.00 |  |  | S/ 7,000.00 | 78.5% |
| OTROS GASTOS ELEGIBLES |  |  |  |  |  |  |  |
| Totales (S/.) | S/ 250,000.00 | S/ 21,500.00 | S/ 121,000.00 |  |  | S/ 392,500.00 |  |
| Porcentajes (%) | 63.69% | 5.48% | 30.83% |  |  | 100.00% |  |

CUADRO Nº 3: EQUIPOS Y BIENES DURADEROS

| Ord | Equipos y Bienes Duraderos | Especificaciones técnicas | Proforma (Fecha) | Unidad de medida | Costo Unitario | Cantidad | Costo total S/. | INNOVATE S/. | Cofinanciamiento |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Monetario S/. | No Monetario S/. | Nombre de la Entidad |
| 1 | Estación de trabajo para ML | NVIDIA RTX 4080, AMD Ryzen 9, 64GB RAM DDR5, 2TB NVMe SSD | 20260422 | Unidad | S/ 12,000.00 | 2 | S/ 24,000.00 | S/ 15,000.00 |  | 9000 | Entidad Solicitante (Startup) |
| 2 | Laptop desarrollo de software | Intel Core i913900H, 32GB RAM DDR5, 1TB NVMe SSD, pantalla 15.6" | 20260422 | Unidad | S/5,500.00 | 3 | S/ 16,500.00 | S/ 10,000.00 | 6500 |  | Universidad Nacional de Ingeniería |
| 3 | Monitor 4K UltraWide 34" | Resolución 3440x1440, panel IPS, 100Hz, USBC | 20260422 | Unidad | S/2,000.00 | 3 | S/ 6,000.00 | S/ 5,000.00 |  | 1000 | Entidad Solicitante (Startup) |
| 4 | NAS para almacenamiento de datasets | Synology DS423+, 4 bahías, 32TB capacidad, RAID 5 | 20260422 | Unidad | S/4,500.00 | 1 | S/ 4,500.00 | S/ 3,500.00 |  | 1000 | Entidad Solicitante (Startup) |
| 5 | Infraestructura de red empresarial | Router MikroTik + Switch gestionable 24 puertos PoE | 20260422 | Kit | S/2,000.00 | 1 | S/ 2,000.00 | S/ 1,500.00 |  | 500 | Entidad Solicitante (Startup) |
| Totales S/. |  |  |  |  |  |  | S/ 53,000.00 | S/ 35,000.00 | S/ 6,500.00 | S/ 11,500.00 |  |
| Porcentajes % |  |  |  |  |  |  |  | 66.0% | 12.3% | 21.7% |  |

| Ord | Equipos y Bienes Duraderos | Equipos y bienes a ser usado en las actividades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Módulo de Análisis y Parsing |  |  |  | Motor de Transformación IA |  |  | Módulo de Validación Funcional |  |  | Plataforma Web y Piloto |  |  |  |  | Gestión y Cierre de Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 |
| 1 | Estación de trabajo para ML | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 2 | Laptop desarrollo de software | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  |  |  |
| 3 | Monitor 4K UltraWide 34" |  |  | X | X |  | X | X |  | X | X |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | NAS para almacenamiento de datasets |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 5 | Infraestructura de red empresarial | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |

CUADRO Nº 4: RECURSOS HUMANOS - HONORARIOS Y VALORIZACION DEL EQUIPO TÉCNICO

| Ord | Ap. paterno | Ap. materno | Nombres | Entidad a la que pertenece | % Dedicación | Honorario mensual | Nº Meses | Total valorizado S/. | INNOVATE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uscuvilca | Nizama | Brandon Efrain | Entidad Solicitante (Startup) | 100% | S/. 4,000 | 24 | S/ 96,000.00 | S/ 96,000.00 |
| 2 | Alvarez | Huaringa | Sandro Enrique | Entidad Solicitante (Startup) | 80% | S/. 3,500 | 18 | S/ 63,000.00 | S/ 63,000.00 |
| 3 | Soto | Olivera | Gianpierre Cristian | Entidad Solicitante (Startup) | 50% | S/. 3,500 | 3 | S/ 10,500.00 | S/ 10,500.00 |
| 4 | Andia | Fernandez | Diego | Universidad Nacional de Ingeniería | 50% | S/. 3,000 | 18 | S/ 54,000.00 |  |
| 5 | Mansilla | Bustamante | Miguel | Universidad Nacional de Ingeniería | 50% | S/. 2,500 | 18 | S/ 45,000.00 |  |
| 6 | Condori | Cutipa | Richard Roy | Universidad Nacional de Ingeniería | 30% | S/. 1,000 | 6 | S/ 6,000.00 |  |
| 7 | Por definir | (Practicante) | Apoyo Técnico | Entidad Solicitante (Startup) | 20% | S/. 500 | 1 | S/ 500.00 | S/ 500.00 |
| TOTALES |  |  |  |  |  |  |  | S/ 275,000.00 | S/ 170,000.00 |

| Ord | Ap. paterno | Recursos Humano a ser utilizado en las actividades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Módulo de Análisis y Parsing |  |  |  | Motor de Transformación IA |  |  | Módulo de Validación Funcional |  |  | Plataforma Web y Piloto |  |  |  |  | Gestión y Cierre de Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 |
| 1 | Uscuvilca | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2 | Alvarez | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Soto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Andia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |
| 5 | Mansilla |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | X |  | X |  |  |  |
| 6 | Condori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 7 | Por definir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |

CUADRO Nº 5: CONSULTORÍAS

| Ord. | scripción | Unidad de medida | Precio Unitario S/. | Cantidad | TOTAL, S/. | INNOVATE S/. | Cofinanciamiento |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Monetario S/. | Nombre de la Entidad |
| 1 | Asesoría en Ciberseguridad y Ética de Datos |  | S/ 10,000.00 | 1 | S/ 10,000.00 | S/ 7,000.00 | S/ 3,000.00 | Entidad Solicitante (Startup) |
| 2 | Consultoría en Estrategia de Crecimiento SaaS |  | S/ 10,000.00 | 1 | S/ 10,000.00 | S/ 8,000.00 | S/ 2,000.00 | Entidad Solicitante (Startup) |
| Totales S/. |  |  |  |  | S/ 20,000.00 | S/ 15,000.00 | S/ 5,000.00 |  |
| Porcentajes % |  |  |  |  |  | 75.0% | 25.0% |  |

| Ord. | Descripción | Consultoría a ser usada en las actividades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Módulo de Análisis y Parsing |  |  |  | Motor de Transformación IA |  |  | Módulo de Validación Funcional |  |  | Plataforma Web y Piloto |  |  |  |  | Gestión y Cierre de Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 |
| 1 | Asesoría en Ciberseguridad y Ética de Datos |  |  | X | X |  | X |  |  | X | X |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Consultoría en Estrategia de Crecimiento SaaS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  | X | X |  |  |  | X |  |

CUADRO Nº 6:   SERVICIOS DE TERCEROS

| Ord. | Descripción | Unidad de medida | Precio Unitario S/. | Cantidad | TOTAL S/. | INNOVATE S/. | Cofinanciamiento |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Monetario S/. | Nombre de la Entidad |
| 1 | Créditos de Computación en la Nube (AWS/GCP) | Mes | S/ 1,000.00 | 12 | S/ 12,000.00 | S/ 10,000.00 | S/ 2,000.00 | Universidad Nacional de Ingeniería |
| 2 | Hosting y Dominio Corporativo | Mes | S/ 83.33 | 24 | S/ 2,000.00 | S/ 1,000.00 | S/ 1,000.00 | Universidad Nacional de Ingeniería |
| 3 | Licencias de API de Modelos de Lenguaje | Mes | S/ 500.00 | 12 | S/ 6,000.00 | S/ 1,000.00 | S/ 5,000.00 | Universidad Nacional de Ingeniería |
| Totales S/. |  |  |  |  | S/ 20,000.00 | S/ 12,00.000 | S/ 8,000.00 |  |
| Porcentajes % |  |  |  |  |  | 60.0% | 40.0% |  |

| Ord. | Descripción | Servicio a ser usado en las actividades: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Módulo de Análisis y Parsing |  |  |  | Motor de Transformación IA |  |  | Módulo de Validación Funcional |  |  | Plataforma Web y Piloto |  |  |  |  | Gestión y Cierre de Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 |
| 1 | Créditos de Computación en la Nube (AWS/GCP) |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Hosting y Dominio Corporativo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | X |  |
| 3 | Licencias de API de Modelos de Lenguaje (OpenAI/Anthropic) |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CUADRO Nº 7:   PASAJES Y VIÁTICOS

| Ord. | Descripción | Unidad de medida | Precio Unitario S/. | Cantidad | TOTAL S/. | INNOVATE S/. | Cofinanciamiento |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Monetario S/. | Nombre de la Entidad |
| 1 | Viáticos para reuniones con empresas piloto (Lima metropolitana) | Visita | S/ 200.00 | 8 | S/ 1,600.00 | S/ 1,600.00 |  |  |
| 2 | Pasajes transporte local para visitas técnicas y coordinación | Viaje | S/ 100.00 | 10 | S/ 1,000.00 | S/ 1,000.00 |  |  |
| 3 | Viáticos para taller de difusión de resultados | Evento | S 400.00 | 1 | S/ 400.00 | S/ 400.00 |  |  |
| Totales S/. |  |  |  |  | S/ 3,000.00 | S/ 3,000.00 |  |  |
| Porcentajes % |  |  |  |  |  | 100.0% |  |  |

| Ord. | Descripción | Pasajes y viáticos a ser usado en las actividades: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Módulo de Análisis y Parsing |  |  |  | Motor de Transformación IA |  |  | Módulo de Validación Funcional |  |  | Plataforma Web y Piloto |  |  |  |  | Gestión y Cierre de Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 |
| 1 | Viáticos para reuniones con empresas piloto (Lima metropolitana) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pasajes transporte local para visitas técnicas y coordinación | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  |  |  |
| 3 | Viáticos para taller de difusión de resultados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |

CUADRO Nº 8: MATERIALES E INSUMOS

| Ord. | Descripción | Unidad de medida | Precio Unitario S/. | Cantidad | TOTAL S/. | INNOVATE S/. | Cofinanciamiento |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Monetario S/. | No Monetario | Nombre de la Entidad |
| 1 | Licencias de Diseño UI/UX (Figma/Miro) | Unidad | S/ 1,250.00 | 2 | S/ 2,500.00 | S/ 2,000.00 |  | S/ 500.00 | Entidad Solicitante (Startup) |
| 2 | Repositorios Privados (GitHub Enterprise) | Unidad | S/ 4,000.00 | 1 | S/ 4,000.00 | S/ 3,000.00 |  | S/ 1,000.00 | Entidad Solicitante (Startup) |
| 3 | Materiales de Oficina y Kits de Usuario | Unidad | S/ 1,600.00 | 5 | S/ 8,000.00 | S/ 5,000.00 |  | S/ 3,000.00 | Entidad Solicitante (Startup) |
| Totales S/. |  |  |  |  | S/ 14,500.00 | S 10,000.00 |  | S/ 4,500.00 |  |
| Porcentajes % |  |  |  |  |  | 69.0% |  | 31.0% |  |

| Ord. | Descripción | Material e Insumo a ser usado en las actividades: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Módulo de Análisis y Parsing |  |  |  | Motor de Transformación IA |  |  | Módulo de Validación Funcional |  |  | Plataforma Web y Piloto |  |  |  |  | Gestión y Cierre de Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 |
| 1 | Licencias de Diseño UI/UX (Figma/Miro) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Repositorios Privados (GitHub Enterprise) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 3 | Materiales de Oficina y Kits de Usuario para Pilotos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X |

CUADRO Nº 9: GASTOS DE GESTIÓN

| Ord | Descripción | Unidad de medida | Costo Unitario | Cantidad | Costo total S/. | INNOVATE S/. | Cofinanciamiento |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Monetario S/. | Nombre de la Entidad |
| 1 | Registro de Software ante INDECOPI | Trámite | S/ 3,000.00 | 1 | S/ 3,000.00 | S/ 2,500.00 | S/ 500.00 | Universidad Nacional de Ingeniería |
| 2 | Taller de Difusión de Resultados | Evento | S/ 2,000.00 | 1 | S/ 2,000.00 | S/ 1,500.00 | S/ 500.00 | Universidad Nacional de Ingeniería |
| 3 | Gestión de Publicaciones en Revistas Indexadas | Publicación | S/ 2,000.00 | 1 | S/ 2,000.00 | S/ 1,500.00 | S/ 500.00 | Universidad Nacional de Ingeniería |
| TOTALES |  |  | S/ 7,000.00 | 3 | S/ 7,000.00 | S/ 5,500.00 | S/ 1,500.00 |  |
| Porcentajes |  |  |  |  |  | 78.5% | 21.5% |  |

EQUIPO FORMULADOR DEL PROYECTO

| Ord | Apellidos paterno y materno | Nombres | DNI/Otro | Celular | Teléfono Fijo | Correos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uscuvilca Nizama | Brandon Efrain | 73052028 | 902942725 | 3267885 | brandon.uscuvilca.n@uni.pe |
| 2 | Alvarez Huaringa | Sandro Enrique | 71617682 |  |  | sandro.alvarez.h@uni.pe |
| 3 | Soto Olivera | Gianpierre Cristian | 75070277 | 902390174 |  | gianpierre.soto.o@uni.pe |
| 4 | Andia Fernandez | Diego | 71336301 |  |  | diego.andia.f@uni.pe |
| 5 | Mansilla Bustamante | Miguel | 73247240 | 969874909 |  | miguel.mansilla.b@uni.pe |
| 6 | Condori Cutipa | Richard Roy | 74206347 |  |  | richard.condori.c@uni.pe |

Si la Entidad solicitante se encuentra asociada deberá completar de mutuo acuerdo el Contrato de Asociación en Participación. (Descargar formato Word de Contrato de Asociación en participación).

Para el caso, que Entidad Solicitante presente su proyecto sin Entidad (es) Asociada (s), no aplica el Contrato de Asociación en Participación, sólo identificará si los resultados ameritan la propiedad intelectual.